列管工程(含勞務、財務採購)標案注意事項
1.100萬元以上之採購請於預算持有1個月內務必上市府標案管理系統登錄。
2.工程期程請寬列。
3.每月5日前請上市府標案管理系統填報最新進度。
4.基本設施工程及工程會列管之標案，請於每月7日前上行政院或工程會標案管理系統填報最新進度。
5.工程開工前，應至市府標案管理系統新增開工預告。
6.工程請依臺中市政府「開工前品質管理宣導」執行計畫規定執行「開工前品質管理宣導」，並隨會議提供廠商及監造單位相關文件及表格，依規定落實辦理，以提升本所工程標案之施工品質。
7.工程於完成品質管理宣導後7日，將辦理宣導成果，包括宣導簽到表(請以掃描檔傳送)、宣導照片表(照片需顯示拍攝日期)，以電子信件方式傳送至市府工程施工查核小組彙整備查，電子信箱：m32117@taichung.gov.tw、d9301@ taichung.gov.tw，並傳送本所秘書室研考：電子信箱：newtc36@taichung.gov.tw。
8.未依規定辦理開工前品質管理宣導之標案，市府優先列入查核。
9.非工程活動類發包案應於每年3月底前完成，工程類應於每年10月15日前完成第一次發包。
9.活動類發包案應於每年3月底前完成，例行性及開口契約工程應於每年11月底前完成發包；至緊急搶修工程倘因經費因素，必要時辦理保留決標。